|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **REQUERIMIENTOS** | **EXPERTO 1** | **EXPERTO 2** | **EXPERTO 3** | **PROMEDIO** |
| **RF1. Registro de usuario - Entrada al sistema** | 110H | 120H | 130H | 120H |
| **RF2. Inicio de sesión – Autenticación básica** | 95 H | 105H | 100H | 100H |
| **RNF4. Seguridad – protección de datos sensibles** | 120H | 130H | 125H | 125H |
| **RNF6. Disponibilidad – Sistema activo y confiable** | 100H | 110H | 115H | 108H |
| **RNF1. Rendimiento – Respuesta ≤ 5 segundos** | 95H | 100H | 105H | 100H |
| **RF4. Visualización de rutas ecológicas – función central del sistema** | 120H | 130H | 140H | 130H |
| **RF3. Ingreso de trayecto – Definir origen y destino** | 80H | 85H | 90H | 85H |
| **RF11. Recuperación de contraseña – Acceso seguro en caso de pérdida.** | 75H | 80H | 85H | 80H |
| **RF5. Estimación de tiempo y CO₂ ahorrado – Valor agregado clave.** | 85H | 90H | 95H | 90H |
| **RNF2. Usabilidad – Interfaz intuitiva y accesible.** | 70H | 75H | 80H | 75H |
| **RF6. Historial de trayectos del usuario – Seguimiento personal** | 65H | 70H | 75H | 70H |
| **RF8. Alertas ecológicas en tiempo real – Enriquecen la funcionalidad.** | 60H | 65H | 70H | 65H |
| **RNF3. Compatibilidad – Funcionamiento en varios dispositivos/navegadores.** | 55H | 60H | 65H | 60H |
| **RF9. Reporte ciudadano de obstáculos – Colaboración comunitaria.** | 40H | 45H | 50H | 45H |
| **RF7. Portal de estadísticas para administrador – Reportes y gestión.** | 50H | 55H | 60H | 55H |
| **RNF5. Escalabilidad – preparación para crecimiento a largo plazo** | 45H | 50H | 55H | 50H |